МЕМОРАНДУМ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО · Проект F/A-259U

«STRIKER»

Структурирование производства и поставки лёгкого многоцелевого боевого и учебно-боевого самолёта:  проект, экономика и структура

2026

Резюме

Проект STRIKER - серийное производство и поставка лёгкого многоцелевого боевого и учебно-боевого самолета F/A-259U. Самолёт построен на проверенной сертифицированной платформе чешского производителя Aero Vodochody, оснащен новым крылом, современной авионикой и двигателем. Он ориентирован на растущий мировой спрос на доступные боевые и учебно-боевые машины и на оборонное сотрудничество в рамках НАТО и ЕС; производство - на территории ЕС.

Экономика проекта

- Стоимость проекта - около 420 млн долларов США, вкладывается поэтапно в течение трех лет.

- Серийный выпуск - до 48 самолётов в год, всего не менее 300 машин.

- Плановая цена самолёта - 25 млн долларов.

- Чистая прибыль - не менее 3 млн долларов на самолёт.

- Совокупная чистая прибыль проекта на серийной фазе - не менее 900 млн долларов.

- Ориентировочная окупаемость — около восьмого года с начала финансирования.

Структура владения проектом

Инвесторы и Участники Проекта

Holding Co

(рекомендуется Великобритания)

Владеет проектом через 100% собственности в PrincipalCo и SalesCo; 
финансирует проект; распределяет прибыль инвесторам.

Principal Co - OEM
(рекомендуется Болгария)

IP права на документацию; Сертификат Типа; управление и
организация производства и послепродажного обслуживания
(1й этап - на Aero Vodochody, 2й этап - собственная сборка)

Sales Co 
(рекомендуется Болгария)

Военно-экспортная лицензия; контракты с покупателями; продажа готовых самолетов

100%

100%

Инвесторы владеют проектом через холдинг в Великобритании; Холдинг владеет двумя болгарскими компаниями (производство и продажи). На первом этапе сборку выполняет независимый чешский завод Aero Vodochody.

Налоговый результат

Прибыль облагается налогом только один раз на уровне Болгарии по ставке корпоративного налога 10%, одной из самых низких в Европейском союзе. При передаче прибыли вверх в холдинг и далее инвесторам налог у источника не возникает. В результате из каждого миллиона операционной прибыли до инвесторов доходит около 900 тысяч (9/10 чистой прибыли).

Регуляторные шаги на старте проекта

Структура реализуема: иностранное владение оборонными авиапроизводителями в НАТО и ЕС допускается, что подтверждается прецедентами (раздел 7.5).

Получение необходимых согласований для экспорта и производства является приоритетом:

- Регуляторное согласование структуры владения, с учетом реальных участников и инвесторов.

- Получение военно-экспортной лицензии (раздел 7.6).

- Закрепление контроля над компанией-лицензиатом за лицами из стран НАТО и ЕС — стандартная отраслевая практика (разделы 7.5 и 9).

ЧАСТЬ I    Проект и экономика

А. Инвестиционная теза

Цель проекта - создать серийное производство современного легкого боевого самолета и вывести его на мировой рынок. Спрос на легкие боевые и учебно-боевые машины устойчиво растёт: государства обновляют устаревшие парки и ищут доступную альтернативу тяжелым истребителям - с близкими боевыми возможностями, но кратно меньшей стоимостью приобретения и эксплуатации.

- Доступная многоцелевая платформа: непосредственная авиационная поддержка, воздушный бой, разведка, радиоэлектронная борьба и продвинутая подготовка летчиков - в одном самолёте.

- Умеренные капитальные вложения относительно тяжелых платформ при высокой совокупной прибыли и приемлемом сроке окупаемости.

- Производство и поставки из стран - членов НАТО и ЕС; интеграция в оборонное сотрудничество в рамках этих объединений.

- Опора на готовый производственный опыт и проверенных мировых поставщиков.

Б. Продукт: F/A-259U STRIKER

F/A-259U «STRIKER» - лёгкий многоцелевой ударный и учебно-боевой самолёт. Он построен на проверенной сертифицированной платформе чешского производителя Aero Vodochody, оснащен новым крылом, современной авионикой и двигателем. Состав бортового оборудования позволяет выполнять широкий круг боевых задач и одновременно служить платформой для продвинутой подготовки лётчиков.

Боевые возможности

- Непосредственная авиационная поддержка (CAS), воздушный бой и противовоздушные операции.

- Разведка, наблюдение и целеуказание (ISR); радиоэлектронная борьба.

- Продвинутая и переходная подготовка лётчиков (LIFT), совместимая с подготовкой на F-16 и F-35.

Ключевые особенности

- Современный радар с активной фазированной антенной решёткой; авионика открытой архитектуры с передачей данных в реальном времени (Link 16).

- Семь точек подвески, интеграция широкого спектра управляемого и неуправляемого вооружения; контейнеры целеуказания.

- Высокая живучесть: бронирование кабины, системы предупреждения, катапультное кресло; эксплуатация с неподготовленных полос; дозаправка в воздухе (опционально).

- Цифровая кабина, бортовые системы контроля и диагностики; экономичная эксплуатация и обслуживание.

Основные характеристики

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Размах крыла | 9,54 м | Макс. скорость (у земли) | 936 км/ч |
| Длина | 12,72 м | Практический потолок | 13 200 м |
| Макс. взлетная масса | 8 300 кг | Боевые перегрузки | +8 / −4 g |
| Полезная нагрузка | до 3 000 кг | Двигатель | АI-322F с форсажем, FADEC |

В. Финансовые показатели

Расчеты выполнены консервативно: заложены максимально возможные издержки и минимальная прибыль; доходы от планового ремонта и обслуживания уже поставленного парка в модель не включены. Приведенные величины отражают оценку организаторов проекта.

- Стоимость проекта - около 420 млн долларов США; инвестиции вкладываются поэтапно: 1-й год — 150 млн, 2-й - 170 млн, 3-й - 100 млн.

- Цена самолёта - 25 млн долларов; себестоимость - до 20 млн; чистая прибыль - не менее 3 млн долларов на самолёт.

- Серийный выпуск выходит на 48 самолётов в год, всего не менее 300 машин; совокупная чистая прибыль проекта - не менее 900 млн долларов.

- Окупаемость зависит от сценария: в базовом - около восьмого года с начала финансирования, в консервативном - около десятого.

Базовый сценарий — финансовая модель по годам (млн долларов США)

| Год | Инвестиции | Самолётов | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Накопл. поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | — | — | — | — | −150 |
| 2 | 170 | — | — | — | — | −320 |
| 3 | 100 | 4 опытных | — | — | — | −420 |
| 4 | — | 24 | 600 | 528 | 72 | −348 |
| 5 | — | 24 | 600 | 528 | 72 | −276 |
| 6 | — | 32 | 800 | 704 | 96 | −180 |
| 7 | — | 32 | 800 | 704 | 96 | −84 |
| 8 | — | 48 | 1 200 | 1 056 | 144 | +60 |
| 9 | — | 48 | 1 200 | 1 056 | 144 | +204 |
| 10 | — | 48 | 1 200 | 1 056 | 144 | +348 |
| 11 | — | 48 | 1 200 | 1 056 | 144 | +492 |
| Итого | 420 | 304 | 7 600 | 6 688 | 912 | +492 |

Накопленный денежный поток и точка окупаемости

Млн долларов США, базовый сценарий. Красная линия — год выхода в плюс (окупаемость).

Сценарии

| Сценарий | Окупаемость | Совокупная прибыль | Ключевые условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый | около 8-го года | не менее 900 млн $ | Цена 25 млн $, прибыль 3 млн $/шт, выход на 48 шт/год по графику |
| Консервативный | около 10-го года | порядка 700 млн $ | Издержки выше, прибыль около 2 млн $/шт, медленнее выход на полную мощность |

Ориентир условий для инвестора

Объем привлечения - около 420 млн долларов: это полное финансирование трёх лет разработки, испытаний и запуска серийного производства. В обмен инвесторы получают долю в холдинге; конкретная доля, оценка и условия — предмет переговоров.

- Ориентировочная оценка проекта (post-money) — порядка 0,7–1,1 млрд долларов, исходя из прогнозной совокупной прибыли и срока окупаемости.

- Этому соответствует совокупная доля инвесторов ориентировочно 40–60% за полное финансирование в 420 млн долларов.

- Величины являются индикативными и уточняются по итогам переговоров и подтвержденной финансовой модели.

Г. Этапы и сроки реализации

От начала финансирования до старта серийного производства — 37 месяцев. Ключевые вехи:

- До 14 месяцев: новый двигатель и крыло, пакет рабочей конструкторской документации, макетный образец, первый опытный самолёт.

- До 18 месяцев: второй опытный самолет для испытаний на прочность.

- До 22 месяцев: третий и четвертый опытные самолеты для испытаний крыла, оборудования и вооружения.

- До 32–36 месяцев: все виды испытаний; первый предсерийный самолет передается заказчику на войсковые испытания.

- 37-й месяц: начало серийного производства.

Календарный план от начала финансирования (месяцы).

Д. Участники проекта

Проект инициирован группой специалистов с опытом реализации проектов в авиационной отрасли. Сборка и серийное производство Самолета будет осуществляться в странах ЕС (на первом этапе Чехия, далее Болгария или Польша). Ключевые промышленные участники:

- Aero Vodochody (Чехия) — базовая платформа и сборка опытных образцов и серийных самолётов; известный производитель самолётов этого класса.

- IAI (Израиль) — поставка комплекса авионики для опытных и серийных самолётов.

- Ивченко-Прогрес и Мотор Сич (Украина) — поставка двигателя: разработка и адаптация, опытная партия, серийные двигатели и обслуживание.

- Поставщики отдельных систем — по мере проработки конструкции.

Украина рассматривается как один из ключевых рынков сбыта. Опора на проверенные мировые предприятия снижает технологические и производственные риски; окончательное закрепление участия происходит договорами на этапе оформления структуры.

Е. Оценка проектных рисков

Ниже — основные проектные риски и меры их снижения. Оценки отражают позицию инициаторов и подлежат независимой проверке инвестором; в частности, спрос предполагается обеспечить предварительными контрактами, наличие которых инвестору следует подтвердить.

| Риск | Оценка | Меры снижения |
| --- | --- | --- |
| Перерасход средств | ниже среднего | Авторский надзор за реализацией; корректные договоры между участниками |
| Производственный | ниже среднего | Подбор и обучение персонала; стимулирование управленческой команды |
| Инфляционный | средний | Контракты в твердой валюте; хеджирование валютных рисков |
| Маркетинговый (сбыт) | ниже среднего | Работа по предварительным контрактам на производство и поставку |
| Технологические | ниже среднего | Проверенные мировые поставщики компонентов и партнёры |

ЧАСТЬ II    Корпоративная структура и налогообложение

1. Рекомендуемая структура и ключевые преимущества

Структура состоит из трёх уровней. Инвесторы владеют единой холдинговой компанией; та напрямую владеет двумя болгарскими компаниями — одна организует производство, другая ведёт продажи. Холдинг держит права на разработку самолета и распределяет прибыль инвесторам. Проект проходит два этапа: на первом сборку выполняет независимый завод по заказу группы, на втором группа может перейти к собственному производству.

Юрисдикции структуры и ставки налога

Все страны структуры — члены НАТО, а Болгария и Чехия также входят в ЕС. Прибыль накапливается в Болгарии с одной из самых низких в Евросоюзе ставок — 10%; британский холдинг не платит налог при получении и распределении прибыли.

Этап 1 — производство по заказу (базовая структура Проекта)

Инвесторы и Участники Проекта

Holding Co

(рекомендуется Великобритания)

Владеет проектом через 100% собственности в PrincipalCo и SalesCo; 
финансирует проект; распределяет прибыль инвесторам.

Principal Co - OEM
(рекомендуется Болгария)

IP права на документацию; держатель DOA и Сертификата Типа; общее управление проектом, организация производства и послепродажного обслуживания

Sales Co 
(рекомендуется Болгария)

Военно-экспортная лицензия; контракты с покупателями; продажа готовых самолетов

100%

100%

Aero Vodochody  - toll/contract manufacturing
(Чехия, независимый завод)

Производит сборку самолетов на основании документации Principal Co, по ее заказу и за плату

заказ производства

Завод Aero Vodochody в группу не входит: он собирает самолёт по заказу за плату. Компоненты, включая двигатели (Мотор Сич) и авионику IAI (Израиль), поставляют внешние партнёры через Principal Co.

Этап 2 — собственное производство

Инвесторы и Участники Проекта

Holding Co

(рекомендуется Великобритания)

Владеет проектом через 100% собственности в PrincipalCo и SalesCo; 
финансирует проект; распределяет прибыль инвесторам.

Principal Co - OEM
(рекомендуется Болгария)

IP права на документацию; держатель DOA и Сертификата Типа; общее управление проектом, сборка самолетов и послепродажное обслуживание на собственных мощностях

Sales Co 
(рекомендуется Болгария)

Военно-экспортная лицензия; контракты с покупателями; продажа готовых самолетов

100%

100%

По мере роста группа строит собственный завод, и Principal Co становится непосредственным сборщиком самолета.

Ключевые преимущества

- Низкая нагрузка на прибыль. Операционная прибыль облагается в Болгарии по плоской ставке 10% — одной из самых низких в ЕС. К этому добавляются операционные плюсы: дешёвая рабочая сила в ЕС, невысокая стоимость организации производства и присутствия, логистическая близость к поставщикам и к рынкам сбыта в регионе.

- Прибыль доходит наверх без потерь. Передача из Болгарии в британский холдинг не облагается налогом у источника (ст. 10 договора 2015 г.: доля ≥10%, не менее года); полученные дивиденды в Великобритании освобождены при соблюдении условий.

- Эффективное распределение. Великобритания не удерживает налог на дивиденды ни при каком составе собственников (в отличие от Люксембурга). Выплата инвесторам — 0% удержания у источника; до инвестора доходит около 9/10 чистой прибыли (раздел 5.3).

- Надежная юрисдикция холдинга. Великобритания — признанный финансовый и холдинговый центр. Английское право, независимые суды и развитый арбитраж; удобна для со-инвестирования, финансирования и выхода. Права инвесторов закреплены АС (раздел 9).

- Соответствие военно-экспортным требованиям. Болгария и Чехия — члены НАТО и ЕС с полноценными режимами лицензирования; производственная сертификация на Principal Co; экспортная лицензия на SalesCo. Отдельно закрываются вопросы страны выдачи лицензии (раздел 7.6) и контроля над лицензиатом со стороны лиц НАТО/ЕС (раздел 7.5).

- Защита инвестиций. Британский холдинг пользуется действующим договором о защите инвестиций с Болгарией (1995, в силе с 1997) и Чехией (1990): гарантии от экспроприации, свободный перевод доходов и прямой доступ к международному арбитражу против государства (исполнимо в 170+ странах). У Люксембурга такой защиты нет (раздел 2.4).

- Гибкость и удобный выход. Переход к собственному производству на втором этапе не требует перестройки владения. Выход — продажа или IPO на уровне холдинга; продажа долей на уровне структуры освобождена от налога на прирост.

2. Холдинговая компания. Критерии выбора юрисдикции.

Холдинговая компания принадлежит инвесторам напрямую, владеет проектом, получает прибыль от операционной компании и распределяет её в виде дивидендов. Сделки по выходу проходят на ее уровне.

2.1 Сравнение юрисдикций по ключевым критериям

| Критерий | Великобритания | Люксембург | Ирландия | Нидерланды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль от операционной компании | без потерь | без потерь | без потерь | без потерь |
| Налог при выплате инвесторам | ноль для всех | ноль / по договору | ноль / по договору | ноль / по договору |
| Освобождение при выходе | да | да | да | да |
| Стоимость сабстанса | средняя | высокая | средняя | высокая |
| Качество суда и права | английское право | высокое | английское право | высокое |
| Репутация для инвесторов | высокая | высшая | высокая | высокая |
| Членство в ЕС | нет | да | да | да |

2.2 Итоговая налоговая нагрузка

Во всех четырёх юрисдикциях прибыль поступает из Principal Co в холдинг без налога у источника, а выплата инвесторам сводится к нулю при доле не менее 10%. Поэтому итоговая нагрузка практически одинакова, и выбор определяется надежностью освобождения, режимом выхода, стоимостью содержания и репутацией.

| Юрисдикция | Налог при выплате инвестору | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Великобритания | ноль для всех | Налог у источника на дивиденды не взимается в принципе; дивиденды из Болгарии не облагаются (ноль по налоговому соглашению); содержание дешевле |
| Люксембург* | ноль / минимум | Ноль для держателей с долей ≥10%, облагаемых налогом не менее 8% в своей стране; наиболее широкий режим выхода |
| Ирландия | ноль / по договору | Общее право; освобождение при условиях |
| Нидерланды | ноль / минимум | Автоматическое освобождение; содержание дороже |

*Важное различие: в Люксембурге нулевой налог при выплате инвестору возможен только если получатель — компания, облагаемая налогом не менее 8% в своей стране. Великобритания не удерживает налог на дивиденды ни при каком составе собственников — поэтому она и рекомендована.

2.3 Почему исключена Швейцария

Швейцария привлекательна по налогам и репутации, но для оборонного проекта с экспортной составляющей не подходит: законы о военных материалах и о нейтралитете жёстко ограничивают участие швейцарских компаний в поставках военной продукции и её реэкспорте.

2.4 Защита инвестиций: национальное право и инвестиционные договоры

Вложения инвесторов защищены на двух уровнях: правом страны холдинга и международными договорами о защите инвестиций между страной холдинга и государствами, где находятся активы.

Великобритания обеспечивает верховенство права, независимые суды, защиту собственности (ст. 1 Протокола № 1 к ЕКПЧ) и свободное перемещение средств. Люксембург как член ЕС гарантирует защиту собственности (ст. 17 Хартии ЕС) и свободу движения капитала (ст. 63 ДФЕС).

На уровне «холдинг → активы» у Великобритании есть действующий договор о защите инвестиций с Болгарией (1995, в силе с 1997) и с Чехией (1990): гарантии от экспроприации, справедливый режим, свободный перевод доходов и доступ к международному арбитражу против государства. Люксембургский холдинг такой защиты в отношении этих стран лишён: договоры между государствами ЕС прекращены соглашением 2020 года (после решения Суда ЕС по делу Achmea).

На уровне «инвестор → холдинг» защищает другой договор — между страной инвестора и страной холдинга. И Великобритания (с ОАЭ — 1992), и Люксембург через союз с Бельгией (BLEU; с ОАЭ — 2004, с Саудовской Аравией — 2001) имеют такие договоры. Значение этого слоя умеренное: вероятность экспроприации со стороны самих Великобритании или Люксембурга крайне мала.

Оговорки: Европейская комиссия добивается прекращения британских договоров с Болгарией и Чехией (дело в Суде ЕС, декабрь 2024); договор Великобритания—Польша прекращен в 2019 году, однако договор с Болгарией продолжает действовать. И Великобритания, и Люксембург участвуют в Вашингтонской (ICSID) и Нью-Йоркской конвенциях, поэтому арбитражные решения исполнимы более чем в 170 странах.

## 2.5 Стоимость содержания холдинга (реальное присутствие)

## Чтобы холдинг сохранял освобождения и договорные льготы (0% при передаче прибыли из Болгарии, освобождение дивидендов и прироста) и обслуживался банками, он должен реально управляться из страны регистрации. Налоговый результат у четырех юрисдикций почти одинаков (раздел 2.2), поэтому стоимость и сложность содержания становятся одним из критериев выбора.

| Элемент | Великобритания | Люксембург | Ирландия | Нидерланды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директора | 1 (физлицо) | 3 для S.A. | 1 | 1 |
| Резидентство директоров | не требуется, но желательно | ≥50% — резиденты Люксембурга | ≥1 резидент ЕЭЗ | ≥50% — резиденты Нидерландов |
| Где проводится совет / решения | в UK (не требуется, но желательно) | обязательно в Люксембурге | в Ирландии | в Нидерландах |
| Корпоративный секретарь | не требуется (для частной Ltd) | не требуется (института нет) | требуется | не требуется |
| Офис / домициляция | зарегистрированный офис в UK, и, желательно, реальный | офис или домициляция через агента | зарегистрированный офис в Ирландии | офис в Нидерландах |
| Мин.капитал | нет (номинал £1) | S.A. — €30 000 | нет | нет |
| Ориентир. расходы, €/год | 50–70 тыс. | 70–120 тыс.+ | 50–70 тыс. | 60–90 тыс. |

Великобритания — самый умеренный режим. Достаточно одного директора без требования к резидентству, хотя резидент Великобритании рекомендуется с точки зрения создания сабстанса; налоговое резидентство компании возникает автоматически по факту регистрации в UK. Оговорка: для уверенного статуса бенефициарного собственника по договору, прохождения теста основной цели и приема банками разумно всё же назначить британского директора и проводить совет в UK — даже с этим запасом содержание остается самым недорогим.

Люксембург — самый требовательный и дорогой. Стандартный холдинг (S.A.) — это совет минимум из трёх директоров с большинством резидентов Люксембурга, заседания и ключевые решения в стране, домициляция через лицензированного агента, обязательный внутренний аудитор (commissaire), а сверх порогов — внешний аудит; плюс минимальный капитал €30 000. Это и сложнее организационно, и заметно дороже в год.

Нидерланды близки к Люксембургу: большинство директоров — налоговые резиденты Нидерландов плюс формальный перечень substance (бухучет, банк и решения в стране).

Ирландия — умеренный вариант: достаточно одного директора-резидента ЕЭЗ, но обязателен корпоративный секретарь.

Вывод. По стоимости и простоте содержания Великобритания выигрывает, тогда как Люксембург и Нидерланды требуют совета с большинством местных резидентов и более тяжёлого администрирования.

Суммы расходов — ориентировочные (зависят от числа и статуса директоров, расходов на офис, аудит и оборонную специфику).

## 2.6 Налогообложение при выходе из проекта

## Выход из проекта может принимать три формы: продажа операционных компаний самим холдингом, продажа долей холдинга инвесторами или публичное размещение (IPO) на уровне холдинга. В различных юрисдикциях данные сценарии различаются, поэтому «освобождение при выходе» — это полноценный критерий выбора холдинга.

Уровень 1. Холдинг продает операционные (болгарские) компании.

Прирост стоимости освобождается во всех четырёх юрисдикциях, но условия разные:

| Юрисдикция | Норма | Порог доли | Срок владения | Условие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Великобритания | освобождение существенного участия (прил. 7AC) | ≥10% | ≥12 мес. (в течение 6 лет) | продаваемая компания торговая |
| Люксембург | освобождение участия (ст. 166) | ≥10% или €6 млн | 12 мес. | распространяется и на пассивные участия |
| Ирландия | освобождение участия (ст. 626B) | ≥5% | ≥12 мес. (в течение 3 лет) | торговая + резидент ЕС/договорной страны |
| Нидерланды | deelnemingsvrijstelling | ≥5% | срока нет | не «низконалоговое пассивное» вложение |

Болгарские компании проекта — действующие торговые компании с долей 100%, поэтому условие выполняется во всех вариантах.

Различие — в широте режима: у Нидерландов самый низкий порог (5%) и нет срока владения, у Ирландии тоже 5%, у Люксембурга освобождение распространяется и на пассивные участия (поэтому в §2.1 оно отмечено как «наиболее широкое»), а Великобритания требует, чтобы продаваемая компания была торговой (для нашего проекта — выполнено).

Уровень 2. Инвестор продает долю холдинга.

Здесь вопрос — облагает ли страна холдинга нерезидента при продаже его доли:

| Юрисдикция | Налог для инвестора-нерезидента при продаже доли холдинга |
| --- | --- |
| Великобритания | нет (кроме компаний, чья стоимость в основном — британская недвижимость) |
| Ирландия | нет (кроме компаний, «богатых» ирландской землей) |
| Люксембург | может облагать продажу существенного участия (>10%) в первые 6 месяцев после приобретения |
| Нидерланды | возможен налог по правилам «существенного интереса» (≥5%) при признании схемы искусственной (антизлоупотребление) |

На этой линии Великобритания и Ирландия — наиболее чистые: нерезидент при продаже доли холдинга налогом не облагается. У Люксембурга и Нидерландов есть условные основания для обложения.

Во всех вариантах налог на уровне структуры либо нулевой, либо освобожден; фактический налог инвестора возникает в стране его резидентства и зависит от его ситуации (раздел 8).

Здесь работает важный приём: при владении долей через компанию (а не как физлицо) к выходу может применяться собственное освобождение участия инвестора — и прирост освобождается уже на его уровне. Это ещё один довод владеть долей через компанию и с долей не менее 10%.

Механика выхода (преимущественный выкуп, совместная и принудительная продажа, IPO) регулируется акционерным соглашением (раздел 9).

Вывод по критерию. Освобождение прироста на уровне структуры дают все четыре юрисдикции. Для нашего проекта (торговая группа, доли 100%, международные инвесторы) критерий выхода работает в пользу Великобритании и Ирландии, что согласуется с итоговой рекомендацией (§2.8).

## 2.7 Великобритания и Люксембург: детальное сравнение

Великобритания и Люксембург — две финальные кандидатуры на роль холдинга: налоговый результат у них практически одинаков, а различия проявляются в деталях, которые для нашего проекта оказываются решающими.

| Линия | Великобритания | Люксембург |
| --- | --- | --- |
| Удержание на дивидендах инвестору | 0% для всех, без условий и проверки статуса получателя | 15% по умолчанию; 0% только если получатель — компания, облагаемая налогом не менее 8%, доля ≥10%, срок 12 месяцев |
| Вход прибыли из Болгарии | 0% по налоговому соглашению 2015 года (доля ≥10%, не менее года) | 0% по Директиве ЕС о материнских и дочерних компаниях (доля ≥10%, 2 года) |
| Полученные холдингом дивиденды | освобождены (часть 9A Закона о корпоративном налоге 2009 года) | освобождены (статья 166, освобождение участия) |
| Выход: холдинг продает операционные компании | освобождение существенного участия: доля ≥10%, ≥12 месяцев, торговая компания | освобождение участия: доля ≥10% или €6 млн, 12 месяцев; шире — и пассивные участия |
| Выход: инвестор продает долю холдинга | нерезидент налогом не облагается (кроме «недвижимостных» компаний) | возможен налог при продаже существенного участия (свыше 10%) в первые 6 месяцев |
| Стоимость содержания | один директор без требования к резидентству; секретарь и аудит малой компании не нужны; капитала нет (~€10–30 тыс./год) | минимум три директора с большинством резидентов; домициляция; внутренний аудитор; капитал €30 тыс. (~€35–70 тыс./год) |
| Защита «холдинг → активы» | действующие договоры с Болгарией (1995) и Чехией (1990) с арбитражем против государства | внутрисоюзные договоры прекращены (после дела Achmea, 2020), только право ЕС |
| Защита «инвестор → холдинг» | договор с ОАЭ (1992) | через союз с Бельгией (BLEU) — с ОАЭ (2004), Саудовской Аравией (2001) и шире |
| Правовая система | английское право, высший арбитраж | гражданское право; высокая репутация для фондов |
| Членство в ЕС | нет | да |

Где различие решает в пользу Великобритании. Распределение прибыли инвесторам. Великобритания не удерживает налог на дивиденды ни при каком составе собственников — без проверки налоговых ставок страны получателя. При смешанном и пока не определённом составе инвесторов это даёт чистый 0% для каждого. В Люксембурге нулевая ставка возможна только если инвестор — компания, облагаемая налогом не менее 8%; иначе применяется договорная ставка.

Защита инвестиции там, где сосредоточен риск. Реальный политический и экспроприационный риск находится в Болгарии, где расположены операционная и продающая компании. Против Болгарии у британского холдинга есть действующий договор о защите инвестиций с прямым доступом к международному арбитражу, тогда как у люксембургского такой защиты в отношении стран ЕС нет. Линия «инвестор → холдинг», где у Люксембурга шире сеть договоров с Заливом, вторична: вероятность экспроприации со стороны самих Великобритании или Люксембурга крайне мала.

Стоимость содержания. Британский холдинг легче и дешевле: один директор, налоговое резидентство. Люксембург требует совета из трёх директоров с большинством местных резидентов и местного администрирования — сложнее и дороже. В десятилетней перспективе экономия реальна.

Выход из проекта. На уровне структуры освобождение дают обе юрисдикции; на уровне инвестора британский холдинг чище (нет ограничений при продаже в первые шесть месяцев).

Где выигрывает Люксембург. Наиболее широкое освобождение при выходе (включая пассивные участия), членство в ЕС (директивы работают напрямую), репутация для фондов и семейных офисов и более широкая сеть инвестиционных договоров со странами Залива на линии «инвестор → холдинг».

2.8 Рекомендация по юрисдикции холдинга

## С учётом всего изложенного выше рекомендуется холдинг в Великобритании. Налоговый результат у Великобритании и Люксембурга практически одинаков, поэтому выбор определяют детали — и по совокупности этих деталей Великобритания подходит проекту лучше.

## Основания рекомендации:

- Распределение прибыли инвесторам — 0% при любом составе. Великобритания не удерживает налог на дивиденды независимо от того, кто инвестор; это устойчиво к смешанному и пока не определённому составу собственников, тогда как нулевая ставка в Люксембурге требует, чтобы инвестор был нормально облагаемой компанией (раздел 2.2).

- Защита инвестиции там, где сосредоточен риск. Реальный риск находится в Болгарии, и против неё у британского холдинга есть действующий договор о защите инвестиций с доступом к международному арбитражу; у люксембургского холдинга такой защиты в отношении стран ЕС нет (раздел 2.4).

- Умеренная стоимость содержания. Один директор в Великобритании против совета с большинством местных резидентов и местного администрирования в Люксембурге (раздел 2.5).

- Чистый выход. На уровне структуры освобождение дают обе юрисдикции, но на уровне инвестора британский холдинг чище (раздел 2.6).

- Английское право — привычная и предсказуемая среда для международных инвесторов и оборонных партнёров.

Выбор между Великобританией и Люксембургом — это вопрос налоговой и правовой эффективности владения, допуск к оборонному активу прорабатывается отдельно в любом случае.

Вывод. Для настоящего проекта со смешанным составом инвесторов — рекомендуется Великобритания: она выигрывает на линиях, где сосредоточены реальный риск, налог инвестору и стоимость содержания. Люксембург остаётся равноценной альтернативой.

3. Производственная компания. Критерии выбора юрисдикции.

Производство проходит два этапа: сначала PrincipalCo является организатором и управителем проекта, а непосредственно сборку ведет действующий завод Aero Vodochody по заказу группы, затем группа может перейти к собственной сборке на базе PrincipalCo.

3.1 Первый этап — производство по заказу

PrincipalCo является OEM: заказывает сборку, закупает компоненты (авионику IAI, двигатель) и владеет правами на самолёт и конструкторскую документацию.

За PrincipalCo закрепляются права на документацию, роль держателя сертификата типа / одобрения разработчика (DOA) — чтобы статус OEM и налоговая база оставались в Болгарии.

Фактическую сборку выполняет Aero Vodochody (Чехия) — независимый завод с опытом производства самолётов данного класса; он выступает контрактным сборщиком. Это избавляет от необходимости на первом этапе строить собственный завод и опирается на готовую производственную базу и сертификацию Aero Vodochody.

Условие сохранения болгарской ставки 10%: чтобы прибыль облагалась в Болгарии, а не в Чехии, болгарская компания не должна создавать в Чехии налогооблагаемого присутствия (постоянного представительства). Сборка силами независимого подрядчика на рыночных условиях сама по себе такого присутствия не создаёт.

3.2 Второй этап — собственное производство

По мере роста объёмов у группы появляется смысл перейти от сборки по заказу к собственному заводу. Это требует капитальных вложений и времени, но дает ряд преимуществ:

- Полный контроль над производством — сроки, качество, загрузка, цепочки поставок не зависят от стороннего подрядчика.

- Удержание производственной маржи — исчезает плата контрактному сборщику (Aero Vodochody), и вся производственная стоимость остаётся в группе.

- Консолидация статуса OEM — собственная производственная база подкрепляет реальное присутствие и роль группы как производителя оригинального оборудования.

- Масштабируемость и локализация — возможность наращивать выпуск и, при необходимости, приблизить производство к ключевым заказчикам.

Переход PrincipalCo с роли юридического на роль фактического производителя не требует перестройки структуры владения: холдинг и обе операционных компании сохраняются, меняется лишь фактическое производственное звено.

Конкретная площадка выбирается по совокупности критериев: стоимость и доступность квалифицированных кадров, развитость авиа промышленной базы, государственные льготы, членство в НАТО и ЕС, экспортное регулирование, логистика и регуляторная предсказуемость.

Среди стран ЕС рассматриваются два финалиста:

- Болгария — наиболее простой и дешёвый вариант. Производство размещается в той же юрисдикции, что операционная и продающая компании: единая структура без новой страны, низкая ставка налога (10%) и дешёвая рабочая сила в ЕС, отсутствие необходимости проходить новый раунд скрининга и лицензирования в еще одном государстве. Минус — относительно тонкая авиапромышленная база и дефицит профильных аэрокосмических кадров, который будет частично покрыт с помощью релокации квалифицированных кадров.

- Польша — вариант под промышленную мощность. Здесь развитая авиационная промышленность и сложившийся авиакластер, квалифицированные кадры и государственные льготы для крупных инвестиций, членство в НАТО и ЕС. Минусы — более высокая ставка налога (19%), более дорогой труд и добавление новой юрисдикции в структуру (отдельный FDI-скрининг и оформление).

Логика выбора: Болгария выигрывает по простоте структуры, налоговой нагрузке и издержкам; Польша — по промышленной базе и доступности профильных инженеров и рабочих. Решение принимается на этом этапе, исходя из достигнутых объёмов, договоренностей с партнерами.

3.3 Сравнение юрисдикций производственной компании

| Страна | Налог | Труд, €/ч | Авиапром | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Болгария | 10% | 10,6 | базовый | Низкий налог, дешёвая рабочая сила в ЕС; член НАТО и ЕС |
| Румыния | 16% | 12,5 | средний | Низкие издержки, есть авиапредприятия; член НАТО и ЕС |
| Польша | 19% | около 16 | сильный | Развитый авиапром и льготы для инвестиций; член НАТО и ЕС |
| Словакия | 10–24% | около 16 | базовый | Ставка 24% (при выручке свыше 5 млн €); член НАТО и ЕС |
| Чехия | 21% | около 18 | сильный | Лидер в классе; место сборки на первом этапе; член НАТО и ЕС |

3.4 Почему мы не рассматриваем Венгрию

Венгрия не рассматривается, потому что Украина и рынок сбыта самолетов, и поставщик двигателя. Венгрия проводит наиболее ограничительную в ЕС политику в отношении военного экспорта и транзита в адрес Украины: правительство систематически блокирует военную помощь Украине и ограничивает транзит вооружений через свою территорию. Если разместить в Венгрии производство и/или держателя экспортной лицензии, возникает реальный риск со стороны венгерских органов лицензирования и экспортного контроля.

Что касается налогов. Несмотря на формальные 9%, они дополняются местным налогом с оборота (HIPA, до 2%), из-за чего фактическая нагрузка сопоставима с болгарскими плоскими 10% или выше — преимущества перед Болгарией не возникает.

Кроме того, в Венгрии нет действующего производителя самолётов этого класса, сопоставимого с чешской Aero Vodochody, а профильные кадры, цепочка поставок и опыт сертификации боевых машин менее развиты, чем в Чехии, Польше или Румынии. Для первого этапа естественна сборка у Aero Vodochody (Чехия), для второго — собственный завод в Болгарии (или Польше).

4. Продающая компания. Критерии выбора юрисдикции.

Поставки требует военно-экспортной лицензии страны продавца, подтверждения конечного пользователя (end-user certificate) и реального присутствия держателя лицензии в стране выдачи. Поэтому продающая компания должна находиться в государстве — члене НАТО и ЕС с действующим режимом военно-экспортного контроля; оффшорные юрисдикции для этой роли непригодны (см. ниже). Выбор конкретной страны определяется совокупностью критериев:

- Полноценный режим экспортного контроля — лицензирование военной продукции, механизм сертификата конечного пользователя, участие в Вассенаарских договоренностях. Это обязательное условие отбора, а не преимущество.

- Налог на прибыль от продаж — продающая компания аккумулирует часть маржи, поэтому ставка влияет напрямую.

- Передача прибыли в холдинг без потерь — отсутствие налога у источника при выплате дивидендов вверх.

- Масштаб и репутация военного экспорта — зрелость лицензирующего органа, предсказуемость сроков и доверие государств-покупателей к стране происхождения лицензии.

- Допуск иностранного владения и возможность закрепить контроль за лицами из НАТО/ЕС — именно продающая компания держит экспортную лицензию, поэтому требования к контролю над лицензиатом применяются прежде всего к ней (раздел 7.5).

- Реальное присутствие и стоимость содержания держателя лицензии.

- Совместимость с маршрутом поставок — на первом этапе сборка и отгрузка идут из Чехии, поэтому применяются и чешские экспортные правила (раздел 7.6).

### 4.1 Сравнение юрисдикций

| Страна | Налог на прибыль | Режим экспортного контроля | Военный экспорт | Передача прибыли в холдинг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Болгария | 10% | полноценный | крупный | без удержания |
| Чехия | 21% | полноценный | крупный | без удержания |
| Польша | 19% | полноценный | крупный | без удержания |
| Румыния | 16% | полноценный | средний | без удержания |
| Словакия | 10–24% | полноценный | небольшой | без удержания |

Выводы. Продающую компанию рекомендуется разместить в Болгарии — там же, где операционную: одна из самых низких в ЕС ставок (10%), полноценный военно-экспортный режим члена НАТО и ЕС, со-расположение с операционной компанией и передача прибыли вверх в холдинг без потерь. Чехия, Польша и Румыния по режиму контроля сопоставимы, но проигрывают Болгарии по налогу и/или добавляют в структуру лишнюю юрисдикцию.

___________________________________________________________________________________

5. Движение прибыли и налоговая нагрузка

В рекомендованной структуре операционная и продающая компании находятся в Болгарии, холдинг — в Великобритании, сборка на первом этапе — на заводе Aero Vodochody в Чехии.

Разделение производственной (закупка компонентов, статус OEM, держатель сертификата типа / DOA) и продающей (держатель экспортной лицензии) функции целесообразно разделить на две компании: PrincipalCo и SalesCo. Это изолирует экспортную лицензию и связанную с ней ответственность на SalesCo, оставляя PrincipalCo «чистым» производителем-правообладателем, и позволяет точечно закрепить контроль НАТО/ЕС именно на компании-лицензиате (раздел 7.5), не затрагивая остальную структуру.

5.1 Почему Болгария для операционной и продающей компаний

Болгария для операционной и продающей компаний выбрана по совокупности критериев (раздел 3). Помимо налоговой ставки 10%, в ее пользу говорят операционные факторы:

- Стоимость рабочей силы — одна из самых низких в Европейском союзе, что снижает издержки операционной и продающей компаний.

- Невысокая стоимость организации и содержания производства и присутствия (офис, персонал, управление) по сравнению с большинством стран ЕС.

- Логистическая близость к ключевым поставщикам: сборка в Чехии, двигатель из Украины, авионика из Израиля — Болгария удобно расположена относительно этих маршрутов и рынков региона.

- Полноценный военно-экспортный режим члена НАТО и ЕС и предсказуемое регулирование.

5.2 Международный минимальный налог

Базовая ставка — 10%. Правила международного минимального налога (Pillar Two — 15% для крупных групп) применяются к группе с годовой консолидированной выручкой от 750 млн € как минимум в двух из четырех предыдущих лет. Для проекта это отдалённый сценарий.

5.3 Налоговая нагрузка по шагам

| Шаг движения прибыли | Налог | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Налог на прибыль операционной компании (Болгария) | 10% | Одна из самых низких в ЕС; при достижении порога выручки возможна корректировка |
| Передача прибыли из Болгарии в холдинг | ноль | По налоговому соглашению с Великобританией (доля ≥10%, не менее года) |
| Выплата дивидендов инвесторам из холдинга | ноль | Великобритания не удерживает налог на дивиденды ни при каком составе собственников |
| Продажа долей инвесторами (выход) | ноль | *На уровне структуры. Налог в стране проживания инвестора — отдельно (раздел 8) |

5.4 Иллюстрация: путь 1 млн € прибыли

Совокупная налоговая нагрузка составляет 10% и формируется только болгарским налогом на прибыль. Налог в стране проживания инвестора в иллюстрации не учтен.

Для сравнения — сколько из того же миллиона операционной прибыли дошло бы до инвестора при размещении операционной компании в разных странах НАТО и ЕС (далее — без потерь наверх и инвестору):

5.5 Правовая основа

Выводы опираются на нормативные акты: освобождение дивидендов между компаниями ЕС — Директива Совета 2011/96/ЕС; ноль при передаче из Болгарии в Великобританию — ст. 10 налогового соглашения 2015 года; освобождение дивидендов в Великобритании — ч. 9A Закона о корпоративном налоге 2009 года; освобождение при продаже долей — прил. 7AC к Закону 1992 года; Люксембург — ст. 147 и 166; международный минимальный налог — Директива 2022/2523. Полный перечень — в приложении.

6. Владение правами на проект

Под правами на разработку понимаются:

- Конструкторская документация и ноу-хау по разработанной конфигурации F/A-259U — авторские права на чертежи и спецификации, незапатентованные технические решения и производственные секреты.

- Регистрируемые объекты промышленной собственности — патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы по отдельным техническим и конструктивным решениям.

- Товарный знак «STRIKER» (обозначение F/A-259U).

- Статус разработчика и держателя типовой сертификации — одобрение разработчика (DOA) как организации и держание сертификата типа (или оформленных изменений к нему) на конфигурацию F/A-259U; базовая платформа при этом сертифицирована и лицензируется у Aero Vodochody.

- Лицензия на серийное производство от владельца платформы (Aero Vodochody) — в согласованных пределах — и одобрение производственной организации (POA) как регуляторное условие серийного выпуска.

От того, в какой компании закреплены эти права, зависит, где формируется прибыль и насколько простой и устойчивой к проверкам будет структура. Основной считается первая модель.

6.1 Модель 1 — права у операционной компании (рекомендуется)

Права закрепляются за болгарской операционной компанией (PrincipalCo) — там же, где находятся статус OEM и роль держателя типовой сертификации. Прибыль облагается в Болгарии по ставке 10%, поднимается в холдинг дивидендами без удержания и распределяется инвесторам; внутригрупповых лицензионных платежей и роялти не возникает.

- Простота. Нет лицензионных договоров, роялти и связанного с ними учета и трансфертного ценообразования — меньше точек для спора с налоговыми органами.

- Согласованность с международными правилами. Права и производственная (OEM) функция сосредоточены в одной компании. Это отвечает подходу ОЭСР, по которому прибыль от интеллектуальной собственности должна формироваться там, где реально выполняются функции по её разработке и использованию (DEMPE): на первом этапе именно PrincipalCo как OEM заказывает сборку, владеет документацией и несет риски.

- Надежность. Модель работает независимо от патентоспособности отдельных решений и от того, входят ли подрядчики (Aero Vodochody, поставщики двигателя и авионики) в капитал группы.

- Устойчивость к смене производителя. При переходе ко второму этапу (собственный завод на базе PrincipalCo) права остаются на месте — перестройка структуры владения не требуется (раздел 3.2).

6.2 Модель 2 — права у холдинга (потенциальная оптимизация)

Холдинг владеет правами, лицензирует их операционной компании и получает роялти. При льготном режиме для доходов от интеллектуальной собственности (IP-box) роялти облагаются по пониженной эффективной ставке: Люксембург — около 5,2% (только патенты и защищённое ПО), Нидерланды — около 9%, Великобритания (Patent Box) и Ирландия — 10%. Поскольку рекомендован британский холдинг, на практике речь шла бы о Patent Box Великобритании (10%, только запатентованные решения).

Модель привлекательна теоретически, но для нашего проекта ее эффект ограничен, а риски выше:

- Nexus-ограничение. По общему для ЕС «модифицированному подходу взаимосвязи» (BEPS, Действие 5) льгота применяется лишь к той части дохода, которая приходится на собственные разработки группы. Платформа лицензируется у Aero Vodochody, авионика — у IAI, двигатель — украинского производства; значительная часть интеллектуальной собственности приобретена или лицензирована вовне, поэтому доля дохода под льготой невелика.

- Состав квалифицирующих прав. Под IP-box подпадают патенты и функционально эквивалентные им права (в том числе полезные модели), но не промышленные образцы и не ноу-хау; к тому же для интеграционного авиапроекта патентоспособность отдельных узлов не гарантирована.

- Усложнение и риск спора. Появляются лицензионный договор, поток роялти из Болгарии в холдинг и обязанность обосновать его рыночность (трансфертное ценообразование). Это дает налоговым органам дополнительные поводы для оспаривания.

6.3 Кто держит сертификационные статусы (DOA, TC, POA)

Три регуляторных статуса нужно отличать от владения интеллектуальной собственностью — это не «права собственности», а операционные допуски, выдаваемые авиационными властями (Европейское агентство авиационной безопасности, European Union Aviation Safety Agency, EASA) конкретной организации:

- Одобрение разработчика (Design Organisation Approval, DOA; Part-21, Subpart J) — про разработку: одобрение конструкторской организации.

- Сертификат типа (Type Certificate, TC; Part-21, Subpart B) — про продукт: одобрение самой конструкции типа.

- Одобрение производственной организации (Production Organisation Approval, POA; Part-21, Subpart G) — про производство: одобрение завода серийно строить самолёты в соответствии с одобренной конструкцией.

Эти статусы требуют реальной организации — конструкторского бюро, производства, персонала, системы качества. Холдинг по своей природе пассивная инвестиционная компания без таких функций и присутствия, поэтому держать их не может и не должен.

Поэтому в обеих моделях все три статуса закрепляются за болгарской операционной компанией (PrincipalCo):

- DOA и Сертификат типа — за PrincipalCo как разработчиком и OEM конфигурации F/A-259U; базовая платформа сертифицирована Aero Vodochody, а группа оформляет под проект производный сертификат типа (или изменения к типу) и собственное одобрение разработчика.

- POA — на первом этапе у контрактного сборщика Aero Vodochody, на чей POA опирается группа; на втором этапе собственный POA получает PrincipalCo (раздел 3.2).

Связь с выбором модели. Выбор между Моделью 1 и Моделью 2 касается только того, где лежит коммерческая интеллектуальная собственность и возникает ли поток роялти; сертификационные статусы он не перемещает — они в любом случае остаются у PrincipalCo.

Это дополнительный довод в пользу Модели 1: права на разработку и сертификационно-производственные функции сосредоточены в одной компании, что согласуется с подходом ОЭСР (DEMPE). В Модели 2 юридическое владение интеллектуальной собственностью уходит в холдинг, тогда как разработка, тип и производство (DOA, TC, POA) остаются у PrincipalCo — возникает разрыв между формальным владельцем прав и местом, где стоимость реально создается и контролируется, что усиливает риск оспаривания роялти.

Вывод. Для нашего авиапроекта выигрыш Модели 2 невелик и не покрывает её сложности и рисков. Рекомендуется Модель 1; к Модели 2 имеет смысл вернуться лишь если в будущем у группы появятся собственные патентоспособные разработки, созданные её силами.

7. Условия, от которых зависят выводы данного Меморандума

7.1 Деловая цель структуры

Налоговые льготы сохраняются только при наличии у структуры реальной деловой цели. У каждого элемента есть самостоятельное обоснование: холдинг объединяет инвесторов и обеспечивает управление и выход; операционная компания несет реальные функции; продающая компания держит єкспортную лицензию; сборка в Чехии использует сертифицированный завод; выбор Болгарии обусловлен объективными факторами.

7.2 Реальное присутствие (сабстанс)

Нулевые и пониженные ставки действуют только при реальном присутствии в юрисдикции создания компаний: управлении, персонале, офисе и принятии решений по месту регистрации. Это требует расходов на содержание, которые следует заложить в бюджет.

7.3 Экономика продукта

Финансовые показатели приведены в части I и отражают оценку организаторов проекта. Налоговые выводы применимы при любом уровне прибыли.

7.4 Экспортный контроль

Экспорт боевых самолётов требует получения государственной лицензий, которая выдаются государственными органами. Приобретаемые в рамках проекта товары двойного назначения (платформа, авионика, двигателя и т.д.): подпадают под экспортный контроль страны-производителя, поэтому при их установке и реэкспорте необходимы разрешения и сертификат конечного пользователя.

7.5 Допуск иностранных собственников к оборонному активу

Прямого запрета на участие иностранных инвесторов в оборонных авиапроектах НАТО и ЕС нет. Практика это подтверждает: суверенный фонд Абу-Даби Mubadala несколько лет владел итальянским Piaggio Aerospace; EDGE (ОАЭ) инвестирует в Польше, Эстонии и Швейцарии.

Поэтому будет проведен тщательный комплаенс иностранных инвестиций и в холдинге и в Болгарии (в ЕС — Регламент 2019/452).

- Болгария — основная страна проверки. Режим введён поправками в Закон о поощрении инвестиций (в силе с 12.03.2024; правила — с 22.07.2025); порог — доля ≥10% или инвестиция >2 млн €. Для инвестора с участием госоргана вне ЕС проверка обязательна; совет выносит решение в срок до 45 рабочих дней.

- Чехия — проверка владения не возникает: завод Aero Vodochody группа не покупает, лишь размещает заказ.

Согласование иностранного владения с регулятором — плановый этап запуска. Чтобы пройти его уверенно, применяют обычную в оборонной практике схему разделения экономического участия и контроля.

Предварительная консультация с болгарским регулятором о конкретных требованиях реализации разделения экономического участия и контроля будет проведена в начале проекта, когда будет утверждена конкретная акционерная и инвестиционная структура проекта.

Пример схемы реализации разделения экономического участия и контроля

- На уровне холдинга вводятся классы акций: инвесторы вне НАТО получают акции с экономическими правами, но без (или с ограниченным) правом голоса по вопросам управления оборонными проектами; голосующий контроль и право вето по ключевым решениям — у организаторов и инвесторов из стран НАТО и ЕС.

- На уровне операционных компаний (производственной и продающей), которые на 100% принадлежат холдингу, контроль обеспечивается органами управления: совет директоров и ключевые управленцы — лица из стран НАТО и ЕС с допуском к гостайне; дополнительно заключаются соглашение о безопасности и вводятся положения устава, ограничивающие доступ к чувствительной информации.

Разделение экономического участия и контроля: прибыль получают все инвесторы, а управление компанией-лицензиатом остаётся за лицами из стран НАТО и ЕС.

7.6 Коммерческие договоренности и лицензии

Структура первого этапа содержит согласие завода Aero Vodochody на сборку самолетов по заказу группы, поставку ключевых компонентов рядом поставщиков и предварительные договоренности о реализации готовых самолетов потенциальным покупателям; эти договоренности должны быть закреплены договорами и соглашениями и намерениях.

8. Границы меморандума

| Что охватывает меморандум | Что требует отдельной проработки |
| --- | --- |
| Выбор двух вариантов юрисдикций для холдинга, операционной и продающей компаний | Окончательное решение по холдингу исходя из конкретного состава и пожеланий инвесторов |
| Движение прибыли и налог у источника на уровне структуры | Акционерное соглашение |
| Налогообложение инвесторов при распределении и выходе на уровне холдинга | Налог инвестора в стране регистрации/проживания |
| Принципиальная допустимость структуры | Условия допуска иностранных собственников к оборонному активу (на уровне Болгарии) |
| Корпоративный налог, дивиденды, роялти, прирост капитала | Прочие налоги (НДС, удержания по услугам) |

Настоящий меморандум подготовлен для предварительного обсуждения с инвесторами и организаторами. Ставки и правовые выводы приведены по состоянию на 2026 год; отдельные параметры подлежат подтверждению местными консультантами при внедрении структуры.

9. Акционерное соглашение: ключевые условия

Отношения инвесторов и инициаторов на уровне холдинга закрепляются акционерным соглашением по английскому праву.

Оно охватывает: управление с разделением двух контуров — коммерческого, где у инвесторов есть согласованные права, и оборонного, в котором доступ к секретной информации, выбор экспортных рынков и лицензирование решают только директора с допуском из стран НАТО и ЕС; защиту инвесторов (право на информацию, право следования при продаже); ограничения на передачу долей с обязательным прохождением проверки иностранных инвестиций и сохранением допуска к лицензии; экономику и порядок выхода (IPO или продажа стратегу) и разрешение тупиковых ситуаций.

Детальные коммерческие условия — оценка, доли, транши, ликвидационная преференция, vesting долей инициаторов и условия закрытия — вынесены в отдельный предварительный документ об условиях сделки (term sheet).

Приложение. Правовые источники

Первичные правовые акты с указанием статей.

| Вопрос | Источник |
| --- | --- |
| Освобождение дивидендов между компаниями ЕС | Директива Совета 2011/96/ЕС от 30.11.2011 |
| Освобождение роялти между компаниями ЕС | Директива Совета 2003/49/ЕС: ст. 3 (порог 25%), ст. 1(10) (срок до 2 лет) |
| Международный минимальный налог (15%) | Директива Совета (ЕС) 2022/2523 от 14.12.2022 |
| Болгария → Великобритания, дивиденды | Соглашение 2015 года (SI 2015/1891), статья 10 |
| Великобритания: освобождение дивидендов | Закон о корпоративном налоге 2009 года, часть 9A |
| Великобритания: освобождение при продаже долей | Закон о налоге на прирост капитала 1992 года, приложение 7AC |
| Люксембург: освобождение участия / удержание | Закон о подоходном налоге (LIR), статьи 166 и 147 |
| Болгария: налог на прибыль | Закон о корпоративном подоходном налоге, статья 20 — 10% |
| Проверка иностранных инвестиций (ЕС) | Регламент (ЕС) 2019/452 от 19.03.2019 |
| Проверка иностранных инвестиций (Болгария) | Закон о поощрении инвестиций (в силе с 12.03.2024; правила — 22.07.2025) |
| Проверка иностранных инвестиций (Чехия) | Закон № 34/2021 Coll. (в силе с 01.05.2021) |
| Передача оборонной продукции внутри ЕС | Директива 2009/43/ЕС, статья 10 |
| Защита инвестиций (примеры договоров) | Великобритания—Болгария (1995), —Чехия (1990); Инвестор→холдинг: UK—ОАЭ (1992), BLEU—ОАЭ (2004), —Саудовская Аравия (2001) |